**项目信息**

**滨江·翡翠龙湾二期（B1区）B1#-B5#楼及地下室工程**

**导出时间：**2019-09-09 13:00:02

|  |  |
| --- | --- |
| **项目基本信息** | |
| **项目名称：** | 滨江·翡翠龙湾二期（B1区）B1#-B5#楼及地下室工程 |
| **项目类型：** | 民营开发 |
| **所属地区：** | 四川省眉山市彭山区 |
| **项目地址：** | 四川省眉山市彭山区灵石西路 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **担保信息** | | | |
| **担保类型：** | 农民工工资支付 | **参与人数：** | 0 |
| **担保金额：** | 5500000￥ | **项目委托人：** | 王晓刚 13808379655 法定代表人 |
| **中标价格：** | 15500000￥ | **农民工工资占比：** | 20% |
| **所属地区：** | 四川省成都市武侯区 | | |
| **办公地址：** | 成都市武侯区浆洗街16号1栋21层21号 | | |
| **项目异常：** | 重点 | | |
| **备注：** | 1、投标提供虚假业绩证明材料，限制行为结束时间2019年09月14日；  2、违反税收管理。  3、  4、  5、 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **建设方信息** | |
| **建设方：** | 四川恒辰房产开发有限公司 |
| **业主负责人：** | 王小林 028-3766688 法定代表人 |
| **所属地区：** | 四川省眉山市彭山区 |
| **办公地址：** | 四川省眉山市彭山区灵石西路 |
| **不良类型：** | 正常 |
| **备注：** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **施工方信息** | |
| **施工方：** | 四川业城建筑工程有限公司 |
| **施工负责人：** | 王潺 13550517111 项目经理 |
| **所属地区：** | 四川省眉山市彭山区 |
| **办公地址：** | 四川省眉山市彭山区灵石西路 |
| **不良类型：** | 正常 |
| **备注：** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目进度** | | | |
| **工期：** | 2019-01-10至2020-12-30 （共19个月） | | |
| **已开工月数：** | 9 | **延期时间：** | 0 |
| **总产值：** | ￥15500000 | **总领款：** | 0 |
| **代发银行：** | 中国农业银行 | **最终发放统计：** |  |
|  |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程巡查记录** | | | | |
| **巡查日期** | **是否异常** | **工程巡查情况** | **银行支付状态** | **进度** |
| **2019-09-12** | 否 | 由于当日巡查下小雨，工人基本都在楼上做工。由于当日巡查下小雨，工人基本都在楼上做工。由于当日巡查下小雨，工人基本都在楼上做工。由于当日巡查下小雨，工人基本都在楼上做工。由于当日巡查下小雨，工人基本都在楼上做工。由于当日巡查下小雨，工人基本都在楼上做工。由于当日巡查下小雨，工人基本都在楼上做工。由于当日巡查下小雨，工人基本都在楼上做工。由于当日巡查下小雨，工人基本都在楼上做工。由于当日巡查下小雨，工人基本都在楼上做工。 | 部分到 | 45% |
| **2019-08-12** | 否 | 由于当日巡查下小雨，工人基本都在楼上做工。 | 全部到 | 35% |
| **2019-07-12** | 否 | 由于当日巡查下小雨，工人基本都在楼上做工。 | 全部到 | 25% |
| **2019-06-11** | 否 | 由于当日巡查下小雨，工人基本都在楼上做工。 | 全部到 | 15% |
| **2019-05-12** | 否 | 由于当日巡查下小雨，工人基本都在楼上做工。 | 全部到 | 10% |
|  |  |  |  |  |